**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022/3/13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 2 | 项目名称 | 卷心菜在线文档工具 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2022/2/22-2022/3/13 |
| **任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）**  完成的任务：  文档：  《Vision文档》、《软件需求规约》、《界面原型迭代计划》、《迭代评估报告》撰写完成  模型：  建立use-case模型  界面原型：  设计草稿、HTML网页原型，网页代码  实现的功能：  界面逻辑、界面跳转  登录界面  文档工具主页  进度：  团队管理（完成85%）  用户沟通（完成10%）  文档操作（完成85%）  团队操作（完成85%）  质量：  页面布局较为美观，页面颜色较为单一，跳转功能存在一些小瑕疵。  总体上符合预期，质量较好。 | | | |
| **评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）**  评审：  文档表述清晰，便于理解。  没有使用iframe，节约性能。  文件注释清晰明了，可读性较强。  测试：  基本实现预期的界面，界面间跳转流畅。 | | | |
| **问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）**  前端界面的颜色不够美观返工；  路由界面点进去默认是文档，但是边栏没有显示；  回收站还未搭建；  用户沟通模块未搭建； | | | |
| **经验和教训：**  需求确定的重要性：准确且稳定地描述需求，减少需求变更  接口命名规范的重要性  代码风格和注释：注释应该多写一些，便于沟通、修改和返工 | | | |