**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022/4/27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 2 | 项目名称 | 卷心菜在线文档工具 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2022/3/20-2022/4/27 |
| **任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）**  完成的任务：  修改文档，完善前端：  《Vision文档》、《软件需求规约》、《界面原型迭代计划》版本修改  完善前端界面  UML分析与架构模型：  撰写架构设计文档  后端代码：  后端网页代码，实现cabbageDB  实现的功能：  界面逻辑跳转；  管理创建的文档，编辑文档，评论文档，使用文档模版；  创建团队；  进度：  文档管理：95%  文档操作：75%  团队管理：55%  团队操作：30%  用户沟通：55%  质量：  页面布局较为美观，功能实现良好，但由于没有服务器，无法实现协同操作功能。  总体符合预期，质量较好。 | | | |
| **评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）**  评审：  代码编码习惯统一，注释可读性好  使用 API，提高组成单元的内聚性  采用B/S方式实现，实现MVC分离  测试：  基本实现预期的功能，界面间跳转流畅。 | | | |
| **问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）**  前端代码基于上一次迭代结果和反馈进行返工和修改  暂时没有服务器，无法实现和测试多人协作等功能； | | | |
| **经验和教训：**  前期错误评估了进度，导致后期过于匆忙，应该早日开始合作实践  多人合作存在一些分割，导致风格不统一，后期配合调试耗时较多，应该在网页展示上确定规范 | | | |